智能车道检测与保持系统

1. 项目背景

车道保持系统能够实时检测路面车道线，并根据检测结果自动调整车辆行驶轨迹，以确保车辆在车道内稳定行驶。

本课题的目标是利用飞腾派开发板设计并实现智能车道检测与保持系统，使小车能够在复杂道路条件下稳定行驶，提升行驶安全性。

通过该系统，车辆能实现：

- 车道线实时检测与识别：能够在复杂环境中稳定识别车道线。

- 车道保持与修正：根据车道线的位置自动调整车辆行驶方向，避免车辆偏离车道。

- 自动调整行驶速度：根据道路情况和车道线的检测结果，自动调节小车的速度，确保平稳行驶。

2. 研究目标

本课题的研究目标如下：

- 车道线检测：设计一种鲁棒的车道线检测算法，确保在各种环境条件下都能准确识别车道线。

- 车辆路径调整与控制：设计能够应对车道线偏移的车辆控制系统，实现车辆轨迹的实时调整，确保车辆始终稳定地行驶在车道内。

- 系统集成与优化：整合图像处理与车辆控制系统，确保系统的稳定性与实时性，提升智能小车的行驶性能。

3. 课题技术路线

硬件平台

- 飞腾派开发板：作为主要计算平台，负责图像处理与控制指令输出。

- 摄像头：用于获取路面图像，确保实时采集车道线数据。

- 电动小车平台：提供车辆行驶控制，确保电机响应系统发出的指令，及时调整行驶轨迹。

车道线检测算法

- 图像预处理：对输入图像进行灰度化、滤波、边缘检测等操作，提升车道线检测精度。

- 车道线检测：采用YOLO进行车道线检测。

- 多场景适应：优化算法，使其能够在不同天气、光照和路况下稳定运行。

车辆控制系统

- 反馈控制算法：基于检测到的车道线位置，使用PID控制算法，动态调整小车的行驶方向。

- 速度调节机制：根据车道线检测的连续性、曲线弯道及路面情况，自动调整小车的行驶速度。

- 安全保障机制：当车道线检测失败或模糊时，系统将自动触发减速、警报等安全措施，确保车辆在无车道线可检测时依然保持安全行驶。

系统集成与测试

- 系统整合：将车道线检测与车辆控制系统相结合，确保系统能够在飞腾派开发板上稳定运行。

- 功能调试与优化：在不同的测试环境中进行系统调试，确保算法的准确性、实时性和稳定性。

4. 课题实施方案

- 1. 硬件环境搭建

- 飞腾派开发板配置：安装必要的软件，确保硬件能够正常工作。

- 摄像头安装与调试：安装前向摄像头，并测试其图像采集效果，确保图像清晰且实时性高。

- 车辆控制系统连接：将飞腾派与电动小车的电机控制系统进行连接，确保飞腾派系统能够发送指令给车辆执行。

- 2. 软件设计与开发

- 车道线检测算法设计：基于YOLO实现车道线检测，YOLOv8通过检测框架自动提取车道线的位置和形状。

- 车辆控制算法设计：实现PID控制器等控制算法，依据车道线位置调整车辆方向，确保车辆保持在车道内。

- 算法优化：根据实际测试结果调整参数，优化图像处理和控制算法，以适应不同的道路条件。

- 3. 系统测试与优化

- 测试环境：在不同道路、不同光照和天气条件下进行系统测试，验证车道线检测的准确性及车辆控制的稳定性。

- 性能评估：评估系统的实时性、稳定性、精确性等方面的表现，提出并实施优化方案。

时间计划安排

阶段一：硬件环境搭建与学习（3周）：完成硬件平台的搭建，确保飞腾派开发板、摄像头、小车控制系      统的正常运行，并补足硬件知识短板。

- 第1周（3.17-3.23）

任务1：飞腾派开发板基础学习：学习飞腾派开发板的硬件架构、接口功能及基本操作。安装必要软件（如Linux系统、驱动、Python环境）。

任务2：摄像头选型与初步调试：调研适合的摄像头型号。完成摄像头与飞腾派的初步连接测试。

- 第2周（3.24-3.30）

任务1：车辆控制系统学习：学习电动小车的电机控制原理（如PWM调速、舵机转向）。熟悉小车与飞腾派的通信协议（如UART或GPIO）。

- 第3周（3.31-4.6）

任务1：摄像头调试与优化：确保摄像头图像采集清晰且实时性达标（如30fps以上）。解决可能存在的硬件干扰问题（如光线反射、抖动）。

任务2：仿真环境模拟：完成仿真环境部署和初步测试，记录开发要点和可能面临的问题。

阶段二：软件设计与核心算法开发（5周）：完成车道线检测算法、车辆控制算法的设计与初步实现。

- 第4周（4.7-4.13）

任务1：学习图像预处理模块开发知识。对采集到的图片实现灰度化、高斯滤波、Canny边缘检测等基础功能。验证预处理效果，确保能有效突出车道线特征。

- 第5周（4.14-4.20）

任务1：车道线检测算法开发（YOLOv8）：搭建YOLOv8模型框架，完成车道线检测的初步训练（使用公开数据集）。优化模型轻量化，适应飞腾派的算力限制。

- 第6周（4.21-4.27）

任务1：硬件集成初步测试：尝试将飞腾派与小车电机连接，实现基础的前进、转向控制。

- 第7周（4.28-5.4）

任务1：PID控制算法设计：根据车道线位置偏差设计PID控制器，实现方向调整逻辑。模拟测试控制算法的响应速度和稳定性。

- 第8周（5.5-5.11）

任务1：速度调节与安全机制开发：基于车道线曲率设计速度控制策略（如弯道减速）。实现异常检测机制（如车道线丢失时触发警报并减速）。

阶段三：系统集成与测试优化（4周）：完成软硬件联调，优化系统性能，确保实时性与稳定性。

- 第9周（5.12-5.18）

任务1：系统整合与初步联调：将算法部署到飞腾派，实现摄像头→检测→控制的完整链路。解决软硬件通信延迟问题（如图像传输卡顿）。

- 第10周（5.19-5.25）

任务1：功能测试与参数调优：在直线、弯道、模拟光照变化场景下测试系统。调整PID参数和检测模型阈值，优化控制精度。

- 第11周（5.26-6.1）

任务1：性能评估与文档总结：评估系统实时性（帧率）、稳定性（连续运行时长）、准确性（偏离率）。整理项目文档，包括代码注释、测试报告、用户手册。

最后预留第12周作为缓冲期，应对可能的延期问题。